**Республика Узбекистан**

**Государственный комитет лесного хозяйства**

**Проект восстановления устойчивых ландшафтов Узбекистана**

**P174135**

**План экологических и социальных обязательств**

**ПРОЕКТ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ**

**(авто перевод с английского языка)**

**15 декабря 2021 г.**

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ПЛАН ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

1. Правительство Республики Узбекистан (далее Получатель) должен осуществлять проект по восстановлению Узбекистан Плотный Пейзажи (далее Проект), при участии Государственного комитета по лесному хозяйству (SCF). Международная ассоциация развития (далее - Ассоциация) согласилась предоставить финансирование для Проекта.
2. Получатель должен реализовать существенные меры и действия, чтобы Проект реализовывался в соответствии с Экологическими и социальными стандартами Всемирного банка (ESS). Этот План экологических и социальных обязательств (ESCP) устанавливает существенные меры и действия, любые конкретные документы или планы, а также сроки для каждого из них.
3. Получатель также должен соблюдать положения любых других экологических и социальных (E&S) документов, требуемых в соответствии с Экологическими и социальными рамками (ESF) и упомянутых в настоящем ESCP, которые будут разработаны для Проекта, таких как Структура экологического и социального управления. (ESMF), План взаимодействия с заинтересованными сторонами (SEP), Процедуры управления трудовыми ресурсами (LMP), Структура процессов и Структура политики переселения (PF & RPF) и сроки, указанные в этих E&S документах.
4. Невзирая на любые другие положения настоящего ESCP, Получатель несет ответственность за соблюдение всех требований ESCP, даже если реализация конкретных мер и действий осуществляется SCF или другим министерством или другим агентством-исполнителем, подрядчиком или любым другим субъектом или подразделением для Проект.
5. Реализация существенных мер и действий, изложенных в данном ESCP, должна контролироваться и сообщаться Ассоциации Получателем в соответствии с требованиями ESCP, инструментами E&S, упомянутыми в ESCP, и условиями юридического соглашения, и Ассоциация обязуется отслеживать и оценивать прогресс и выполнение существенных мер и действий на протяжении реализации Проекта.
6. По согласованию между Ассоциацией и Получателем через SCF этот ESCP может время от времени пересматриваться в ходе реализации Проекта, чтобы отражать адаптивное управление изменениями Проекта и непредвиденными обстоятельствами или в ответ на оценку эффективности Проекта, проводимую в рамках самого ESCP. В таких обстоятельствах Получатель через SCF должен согласиться с изменениями с Ассоциацией и обновить ESCP, чтобы отразить такие изменения. Соглашение об изменениях в ESCP должно быть документально оформлено путем обмена письмами, подписанными между Ассоциацией и SCF. SCF должен незамедлительно раскрыть обновленный ESCP.
7. Если изменения в Проекте, непредвиденные обстоятельства или результативность Проекта приводят к изменениям экологических или социальных рисков и воздействий во время реализации Проекта, Получатель должен предоставить дополнительные средства, если это необходимо, для реализации действий и мер по устранению таких рисков и воздействий .

| **Существенные меры и действия** | **Период времени** | **Ответственная организация / орган** |
| --- | --- | --- |
| **МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ** |
| А | **ОБЫЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.**Подготовка и представление в Ассоциацию регулярных отчетов по мониторингу экологической, социальной, гигиены и безопасности (ESHS) выполнения Проекта, включая, помимо прочего, реализацию ESCP, статус подготовки и внедрения E&S документов, требуемых в соответствии с ESCP. , план взаимодействия с заинтересованными сторонами и механизм рассмотрения жалоб. Кроме того, подготовьте и отправьте в Ассоциацию среднесрочный отчет (ССО) и отчет о завершении проекта. |  Отчеты о мониторинге: каждые шесть месяцев на протяжении всего проекта.ССО: к середине срока реализации Проекта.Отчет о завершении проекта: за 60 дней до окончания проекта. |  Команда Группы реализации проектов (ГРП)   |
| B | **ИНЦИДЕНТЫ И АВАРИИ.**Незамедлительно уведомлять Ассоциацию о любых инцидентах или авариях, связанных с Проектом, которые имеют или могут оказать значительное неблагоприятное воздействие на окружающую среду, затронутые сообщества, население или рабочих.  Отчетность должна содержать достаточно подробную информацию об инциденте или аварии с указанием немедленных мер, принятых для их устранения, и включать информацию, предоставленную любым подрядчиком и контролирующим органом, в зависимости от обстоятельств. Впоследствии, по запросу Ассоциации, подготовьте отчет об инциденте или аварии и предложите любые меры по предотвращению их повторения в согласованные сроки. Другие инциденты и аварии, которые не подлежат немедленному уведомлению и отчетности в соответствии с этим положением, должны быть включены в регулярные отчеты по проекту в соответствии с действием A настоящего ESCP.  |  Уведомить Ассоциацию в течение 48 часов после того, как стало известно о происшествии или аварии.  Подробный отчет об инциденте будет предоставлен в течение пятнадцати (15) дней.    |  ГРП |
| C | **ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ ПОДРЯДЧИКОВ.**Требовать от всех соответствующих Подрядчиков предоставлять регулярные отчеты / брифы по мониторингу по оценке воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСиСС) / Плану экологического и социального управления (ПУОСС), реализации ППМ и ПВЗС ОРП / и / или Консультантам по надзору (если они существуют). Такие отчеты должны быть поданы и представлены в Банк по запросу ГРП. | Через 30 дней после начала работ подрядчиками и на протяжении всего периода реализации Проекта. | ГРП |

|  |
| --- |
| **ESS 1: ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ И ВОЗДЕЙСТВИЙ И УПРАВЛЕНИЕ** |
| 1.1 | **ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА:** а. Поддерживать на протяжении всей реализации проекта эффективные кадровые и институциональные структуры для поддержки управления экологическими рисками и воздействиями Проекта. SCF должен иметь одного специалиста по окружающей среде с опытом работы в области охраны труда и техники безопасности (OHS), одного специалиста по управлению социальными рисками и одного специалиста по гендерным вопросам с большим опытом работы в области гендерного насилия (ГН) в составе группы ОРП. ОРП будет и далее привлекать поставщиков услуг по борьбе с гендерным насилием и обучать избранных местных должностных лиц и членов сообщества в районах, где услуги по борьбе с гендерным насилием отсутствуют. б. Мобилизовать дополнительный персонал для краткосрочных или долгосрочных заданий по мере необходимости для управления экологическими и социальными рисками Проекта в соответствии с институциональной оценкой / потребностями ESS и ESMF, включая профильных специалистов по биоразнообразию, управлению лесным хозяйством, оценке воздействия на окружающую среду и социальную сферу, ГН, включая сексуальную эксплуатацию и насилие, а также сексуальные домогательства SEA / SH, условия труда (включая предотвращение детского и / или принудительного труда, здоровье и безопасность), землевладение и социальную интеграцию. |  а. ГРП, включая персонал по управлению экологическими и социальными рисками, должен быть создан до Даты вступления в силу Проекта и поддерживаться на протяжении всей реализации Проекта.   б. По мере необходимости, начиная с 90 дней после даты вступления в силу проекта и сохраняясь на протяжении всей реализации проекта. | ГРП |
| 1.2 | **ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА:**а. Провести оценку основных экологических и социальных рисков и воздействий Проекта и определить соответствующие меры по их смягчению, как описано в пп. 1.3 и 5.2, в соответствии со Структурой экологического и социального управления (ESMF), Структурой процессов и Политики переселения (PF & RPF) и ESS. .     б. Провести скрининг экологических и социальных рисков для конкретных участков и оценку воздействия для подпроектов в соответствии с ESMF и PF & RPF. Все действия , которые могут привести к высокому E & рискам S должны быть исключены из проекта и неподходящие для финансирования проекта, в частности , все виды деятельность , которые могут сопровождаться в непроизвольном приобретении земли (т.е. физического смещение) , как подробно описано в и списке исключений в ESMF. c. Просматривайте любые предлагаемые подпроекты и мероприятия в соответствии с ESMF, подготовленным для Проекта, и после этого составляйте проект, принимайте и внедряйте подпроект ESIA / ESMP и любые другие инструменты, которые требуются ESMF и ESS для соответствующих мероприятий подпроекта, в манера, приемлемая для Ассоциации. d. Документы, относящиеся к конкретному объекту, должны быть раскрыты заинтересованным сторонам, включая местные сообщества, в соответствии с Планом взаимодействия с заинтересованными сторонами. |  а. Проект ESMF, приемлемый для Ассоциации, был подготовлен, проконсультирован и раскрыт на местном уровне до завершения оценки проекта. Окончательный ESMF должен быть проконсультирован и повторно опубликован до переговоров по проекту. ESMF будет реализовываться на протяжении всего срока реализации Проекта. б. До начала соответствующих мероприятий по проекту, на протяжении всей реализации проекта.   c. Инструменты скрининга и E&S должны быть приняты до начала соответствующих суб-проектных мероприятий. После этого необходимо соблюдать инструменты E&S и внедрять их в ходе реализации проекта. d. До начала соответствующих мероприятий по проекту, на протяжении всей реализации проекта.  |  ГРП   |
| 1.3 | **ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ** :Завершить, проконсультироваться, раскрыть, принять, поддерживать и внедрить ESMF), удовлетворяющий Ассоциацию, для проверки и управления экологическими и социальными рисками и воздействиями Проекта в соответствии с ESS. ESMF должен изложить руководящие принципы экологического и социального отбора, оценки, анализа, управления и мониторинга для всех предусмотренных мероприятий. ESMF должен быть раскрыт в стране как на английском, так и на местном языке (ах), а также на веб-сайте SCF и внешнем веб-сайте Ассоциации.  |  Проект ESMF должен быть доработан, проконсультирован и повторно опубликован до переговоров по проекту. После этого внедряйте ESMF на протяжении всего проекта. ОВОСиСС / ПУОСС должны быть приняты и опубликованы до начала деятельности по подпроекту и реализованы на протяжении всего периода реализации Проекта. |  ГРП |
| 1.4 | **ИСКЛЮЧЕНИЯ.**Следующие виды деятельности не подлежат финансированию в рамках Проекта:* Действия, которые могут вызвать долгосрочные, постоянные. и / или необратимые неблагоприятные воздействия на окружающую среду;
* Значительная потеря или преобразование естественной среды обитания;
* Интродукция неместных растений или животных, которые могут стать инвазивными видами;
* Деятельность, которая с высокой вероятностью может вызвать серьезные неблагоприятные последствия для здоровья человека и / или окружающей среды (биоразнообразия);
* Действия, которые наносят ущерб территории международного значения, культурному наследию и археологическим объектам, определенным ЮНЕСКО и / или Правительством Республики Узбекистан.
* Деятельность на охраняемых территориях, не соответствующая действующим планам управления для этих территорий;
* Действия, которые могут иметь значительные неблагоприятные социальные последствия и могут привести к значительному социальному конфликту;
* Деятельность, требующая принудительного физического переселения людей или их жилищ;
* Деятельность с неблагоприятным воздействием на физические культурные ресурсы; и
* Все остальные исключенные виды деятельности изложены в ESMF проекта.
 |  Эти исключения применяются в рамках процесса оценки, проводимого в соответствии с действием 1.2. выше. |  ГРП |
| 1.5 | **УПРАВЛЕНИЕ ПОДРЯДЧИКАМИ** :Разработайте и внедрите процедуры для управления сотрудниками проекта, подрядчиками и субподрядчиками. Это должно включать следующее: |   |  ГРП |
| а)     Экологические и социальные требования, соответствующие конкретным суб-проектам ОВОСиСС / ПУОСС и ПУОС, должны быть включены в процесс закупок и заключения контрактов, включая тендерную документацию, для потенциальных строительных работ. |  Во время процесса закупок, если это необходимо, и до начала деятельности по подпроекту, после этого, поддерживается на протяжении всей реализации Проекта.    |
| б)     Соответствующие требования должны быть включены в контракты и субподряды в соответствии с требованиями ESS. |
| в)     Кодексы поведения должны требоваться от подрядчиков, субподрядчиков, основных поставщиков и их работников. |
| г)     Подготовка подробных ПУОСС с указанием затрат и достаточным бюджетом для адекватного снижения экологических рисков.   |
| д)     Совкомфлот должен контролировать обязательства подрядчика и соблюдение ESS, а также условий контрактов и субподрядов, если это применимо. | На протяжении всей реализации проекта |
| е)       Создать механизмы рассмотрения жалоб для подрядчиков и субподрядчиков, рабочих, затронутых сообществ и других заинтересованных сторон для рассмотрения проблем и жалоб.  |
| г)     Обеспечьте и потребуйте, чтобы подрядчики следовали ПУОСС для конкретных участков и включали / добавляли соответствующие участки в контракты на строительные работы или восстановление ландшафта.  |
| час)     Обеспечьте и потребуйте, чтобы подрядчики приняли и реализовали LMP подпроекта в соответствии с LMP и ESS2 проекта. |
| 1.6 | **РАЗРЕШЕНИЕ, СОГЛАСИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ:**Получить или обеспечить получение подрядчиками разрешений, согласований и разрешений, применимых к Проекту, от соответствующих национальных органов власти в соответствии с применимыми законами и нормативными актами и с ESMF.* Соблюдать и побуждать подрядчиков соблюдать, в соответствующих случаях, условия, установленные в этих разрешениях, согласиях и разрешениях, на протяжении всей реализации Проекта.
* При необходимости получить разрешения властей Узбекистана.
* Получить от Ассоциации отсутствие возражений, как указано в ESMF, или в иных случаях, когда это необходимо.
 |  Получение разрешений, согласований и разрешений до начала деятельности, а затем соблюдение этих разрешений, согласований и разрешений на протяжении всей реализации Проекта. |  ГРП |
| **ESS 2: ТРУД И УСЛОВИЯ ТРУДА**  |
| 2.1 | **ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДА (LMP):** Завершить, принять и внедрить LMP для Проекта в соответствии с ESS2 к удовлетворению Ассоциации. Совкомфлот должен обеспечить соблюдение LMP всеми сотрудниками Проекта, а также подрядными фирмами и учреждениями. Если в мероприятиях проекта участвуют общественные работники, LMP будет обновлен до привлечения к участию общественных работников. | Проект LMP готовится перед оценкой, будет доработан и раскрыт до переговоров по проекту и будет поддерживаться в течение всего времени реализации проекта. | ГРП    |
| 2.2 | **МЕРЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОФЕССИИ (OHS)** : Убедитесь, что подрядчики готовят и внедряют меры по охране труда и технике безопасности в соответствии с ESS2 и Руководством Группы Всемирного банка по ОСЗТ, указанным в ESMF, LMP и подпроектах ESIA / ESMP. | Принять меры до привлечения работников проекта и реализовывать их на протяжении всей реализации проекта. | ГРП |
| 2.3 | **УСЛОВИЯ** РАБОТЫ ДЛЯ **РАБОТНИКОВ:** Обеспечьте недискриминационную и достойную рабочую среду для всех сотрудников проекта в соответствии с ESS2, в том числе путем обеспечения того, чтобы все сотрудники проекта соблюдали кодекс поведения ESHS. | Принять меры до привлечения работников проекта и реализовывать их на протяжении всей реализации проекта. | ГРП |
| 2,4 | **МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРОЕКТА:** требовать от подрядчиков создания, поддержки и использования механизма подачи жалоб для работников проекта, описанного в LMP и совместимого с ESS 2.   | GM должен быть введен в действие до привлечения работников проекта и после этого будет поддерживаться на протяжении всей реализации проекта. | ГРП |
| 2,5 | **ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ПРОЕКТА:** Требовать от подрядчиков обучать нанятых по контракту рабочих аспектам окружающей среды, социальной сферы, здоровья и безопасности (ESHS), относящимся к проекту, чтобы повысить осведомленность об их контрактных обязательствах. | Завершите обучение до начала строительных работ и регулярные курсы повышения квалификации после этого на протяжении реализации Проекта. | ГРП |
| **ESS 3: ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕСУРСОВ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ**  |
| 3.1 | Меры по ресурсоэффективности и предотвращению загрязнения и управлению будут охвачены в рамках ОВОСиСС и / или ПУОСС, которые будут подготовлены в соответствии с действием 1.3 выше, и могут включать разработку конкретных подуправленческих планов (таких как План управления отходами, План управления водными и сточными водами, Опасные План управления материальными потоками). | Реализуется на всем протяжении реализации проекта. | ГРП |
| **ESS 4: ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩЕСТВА** |
| 4.1 | **ЗДОРОВЬЕ СООБЩЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТЬ ОТ СТРОИТЕЛЬНЫХ И КОНФЛИКТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ.**Меры и действия, необходимые для оценки и управления рисками и воздействиями на сообщества, специфическими для деятельности подпроекта, в соответствии с ESS4, должны быть прописаны в ESMF и последующих подпроектах ESMP. |   Меры, которые необходимо принять до начала деятельности по подпроекту, а затем поддерживать на протяжении всей реализации проекта. | ГРП |
| 4.2 | **БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.** В консультации с принимающими сообществами принять и реализовать меры и действия по оценке и управлению дорожным движением и рисками безопасности дорожного движения, в том числе связанными с движением транспортных средств, связанных с Проектом, которые перевозят работников Проекта и любые связанные с проектом товары и материалы, для работников Проекта и сообщества, в соответствии с требованиями проекта ESMF и подпроекта ESMP. |  Планы для конкретных участков должны быть подготовлены до начала деятельности по подпроекту, их реализации и поддержки в течение всего времени реализации Проекта. Общий план дорожного движения и управления дорогами будет подготовлен в качестве приложения к ПУОСС. Поддерживается на протяжении всего проекта | ГРП |
| 4.3 | **РИСКИ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ** :а)  Провести оценку ГН, включая риски SEA / SH) и определить меры и действия по смягчению его последствий. (б)  SCF должен подготовить структуру для решения SEA и SH для руководства разработкой планов действий SEA / SH для конкретных подпроектов в рамках ОВОСиСС / ПУОСС.(c)  Разработать, принять и внедрить План действий по СЭО / СЭ.  (г)  Нанять специалиста по гендерным вопросам с большим опытом работы с ГН / СЭО / ВГ в ОРП. |  а)     В сроки, указанные в 1.2, и соблюдайте меры по смягчению воздействия на протяжении всей реализации Проекта. б)     В рамках ESMF на таймфрейме, указанном в 1.3. в)     Принять в течение 60 дней после вступления проекта в силу, а также внедрить и соблюдать меры по смягчению последствий на протяжении всей реализации проекта. г)     То же, что и на шкале времени в (c). | ГРП |
| 4.4 | **ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ СООБЩЕСТВА.** Как указано в ESMF и SEP, SCF должен обеспечить проведение тренингов для сотрудников Проекта и сообщества, чтобы повысить их осведомленность об экологических и социальных рисках и воздействиях, связанных с Проектом, и мерах по их смягчению, включая тренинги (не исчерпывающие):* Инфекционные заболевания, включая COVID-19
* Осведомленность и профилактика ВИЧ-СПИДа / ИППП / гендерного насилия / SEA / SH и детского / принудительного труда
* Механизм рассмотрения жалоб сообщества, описанный в SEP / ESMF / Framework for Addressing GBV / SEA / SH.
* Экологические и социальные требования и передовой опыт, которым необходимо следовать на строительных площадках.
 |  До начала деятельности по подпроекту, с регулярным повышением квалификации, поддерживаемым на протяжении всей реализации проекта.  | ГРП |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ESS 5: ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ, ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И НЕДОБРОВОЛЬНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ** |
| 5.1 | **ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ:**а. Проект не предполагает изъятия земли и вынужденного переселения, вызывающего физическое перемещение из-за прямых строительных работ по проекту. ESMF должен включать соответствующие процедуры проверки, которые будут реализованы Проектом. Любые предлагаемые подпроекты и мероприятия должны быть проверены на предмет потенциальных воздействий переселения в соответствии с ESMF. Подпроекты и мероприятия, которые могут включать физическое принудительное переселение, должны быть исключены. Воздействие на средства к существованию, связанное с ограничениями доступа к земле, пастбищам, лесам и другим природным ресурсам, как внутри, так и за пределами охраняемых территорий, будет смягчено, как более подробно описано в Разделе 5.2.   б. Однако, если земля необходима для Проекта, она должна быть приобретена только путем добровольных сделок с землей в соответствии с ESS5. Добровольная сделка с землей должна соответствовать процедурам, изложенным в ППП, и соответствовать требованиям, изложенным в ESS5. |  а. До начала предлагаемых подпроектов и мероприятий, поддерживаются на протяжении всей реализации Проекта.        б. Руководящие принципы добровольной сделки с землей и описанный процесс должны соблюдаться и документироваться к удовлетворению Ассоциации для каждой деятельности подпроекта, включающей добровольную сделку с землей. Этот процесс должен быть принят и реализован до начала любой деятельности по подпроекту. | ГРП |
| 5.2 | **РАМКИ ПРОЦЕССА и РАМКИ ПОЛИТИКИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ (PF & RPF):** Подготовить, проконсультироваться и раскрыть PF и RPF способом, приемлемым для Ассоциации. PF и RPF, подготовленные для Проекта, будут реализованы для смягчения рисков и воздействий, связанных с ограничениями доступа к земле, пастбищам, лесам и другим природным ресурсам, которые могут привести к потере сообществом или группами внутри сообщества их ранее существовавших средств к существованию - как на законных охраняемых территориях, так и на любых других землях, подлежащих восстановлению в рамках проекта. PF и RPF будут подготовлены при участии затронутых сообществ, в дальнейшем будут проводиться консультации с другими заинтересованными сторонами, а также предоставлены и применены SCF.     |  Проект ПП и ПП будет подготовлен, раскрыт и проконсультирован до переговоров по проекту. PF и RPF будут реализованы на протяжении всего срока реализации проекта. | ГРП |

|  |
| --- |
| **ESS 6: СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИВЫМИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** |
| 6.1 | Выявление и оценка рисков и воздействий, связанных с биоразнообразием, в рамках суб-проектов ОВОСиСС / ПУОСС в соответствии с проектом ESMF и способом, приемлемым для Банка.Принять и реализовать меры по устранению рисков и воздействий, связанных с биоразнообразием, в рамках подпроекта ПУОСС, в соответствии с проектом ESMF, и способом, приемлемым для Банка.При необходимости разработать, принять и внедрить, в дополнение к упомянутым выше документам E&S, подпроектные планы управления биоразнообразием (BMP) в соответствии с проектом ESMF и способом, приемлемым для Банка. | Выявлены и включены до завершения тендерной документации по суб-проектам.Реализуется на всем протяжении реализации проекта. | ГРП |
| **ESS 7: КОРЕННЫЕ НАРОДЫ / АФРИКАНСКИЕ К югу от Сахары, исторически подчиненные традиционным местным сообществам** |
| Стандарт не имеет отношения к проекту, основанному на проверке ESS 7. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESS 8: КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ** |   |   |
| 8.1 | В соответствии с руководством ESMF, подготовленным для проекта: (i) выявление и оценка неблагоприятных рисков и воздействия предлагаемых подпроектов на культурное наследие в рамках соответствующих подпроектов ESIA / ESMP; (ii) определить, принять и реализовать меры (включая включение в структуру структур и мероприятий подпроекта), чтобы избежать таких рисков и воздействий.Подготовить, принять и внедрить процедуру случайных находок, описанную в ESMF, разработанном для Проекта.  | Выявлены и включены до завершения тендерной документации по суб-проектам. Реализуется на всем протяжении реализации проекта. | ГРП |
| **ESS 9: ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ** |   |   |
| Этот стандарт не актуален, так как у проекта нет финансовых посредников. |

|  |
| --- |
| **ESS 10: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ** |
| 10.1 | **ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ.** Принять и внедрить План взаимодействия с заинтересованными сторонами (SEP) в соответствии с ESS10 приемлемым для Ассоциации способом.   После ПВЗС проекта и до реализации мероприятий подпроекта должна быть подготовлена ​​и реализована программа мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами для конкретного подпроекта. |  Предварительный план ПВЗС был подготовлен, раскрыт и проконсультирован до проведения оценки; и обновленная версия будет повторно раскрыта до переговоров по проекту. Программа мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами должна быть подготовлена ​​до реализации мероприятий подпроекта. | ГРП |
| 10.2 | **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.** Последующие программы взаимодействия с заинтересованными сторонами должны раскрываться с использованием различных, приемлемых с культурной точки зрения подходов к коммуникации для обеспечения коммуникации с наиболее обездоленными и уязвимыми группами. |   До начала деятельности | ГРП |
| 10,3 | **МЕХАНИЗМ ЖАЛОБЫ НА ПРОЕКТ.** Обновлять, внедрять, поддерживать и использовать механизм рассмотрения жалоб (GM), как описано в SEP. |  GM должен быть введен в действие в течение 30 дней с даты вступления в силу проекта и в любом случае до начала деятельности на объекте. | ГРП |
| **ПОДДЕРЖКА МОЩНОСТИ (ОБУЧЕНИЕ)** |   |   |
| CS1 | Для соответствующего персонала Совкомфлот, сотрудников ОРП и других задействованных агентств будет проведено обучение по следующим вопросам:−        Подготовка инструментов ЭС для конкретных участков и конкретных аспектов экологической и социальной оценки, как описано в ESMF. −        Вопросы управления биоразнообразием и передовой опыт; −        Соответствующие вопросы по охране труда, включая меры предосторожности в отношении COVID-19; −        План действий по гендерным вопросам, реализация ПВЗС и ГМ;  −        LMP; и−        Профилактика и ответ на SEA / SH. | В течение первого года реализации проекта, в порядке значимости, с последующим, как минимум, ежегодным повышением квалификации по мере необходимости на протяжении всей реализации проекта.    | ГРП |
| CS2 | Обучение сотрудников проекта:−        Экологические и социальные требования и передовой опыт, которым необходимо следовать на строительных площадках;−        Охрана труда, в том числе по предотвращению и готовности к чрезвычайным ситуациям и мерам реагирования на чрезвычайные ситуации; −        Осведомленность о безопасности заражения COVID-19, здоровье и безопасность населения;−        Предотвращение рисков SEA / SH и LMP;−        Вовлеченность и GM. | Обучение должно проводиться в начале приема на работу сотрудников Проекта с последующим, как минимум, одним ежегодным курсом повышения квалификации. | ГРП |